1. Introducción y Comprensión del Caso

El presente informe detalla la solución tecnológica propuesta para InmoPlus Chile SpA, abordando los problemas críticos de dispersión de información, falta de trazabilidad y procesos manuales. Se propone un sistema centralizado que automatice la gestión inmobiliaria, mejore la experiencia del cliente y cumpla con la normativa de seguridad de datos.

Problemas Detectados

- Información dispersa en múltiples canales (Excel, WhatsApp, correos).

- Falta de trazabilidad en las gestiones de propiedades.

- Procesos manuales lentos que generan errores en contratos.

- Ausencia de una plataforma segura para la gestión de datos sensibles.

2. Especificación de Requerimientos (Normativa IEEE/830)

Siguiendo las buenas prácticas y el estándar IEEE/830, se presentan los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema.

2.1 Requerimientos Funcionales (RF)

(Basados en el Product Backlog e Historias de Usuario)

| ID | Nombre | Descripción (Historia de Usuario) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro y Autenticación | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder a las funcionalidades del sistema. | Alta |
| RF-02 | Carga de Propiedades | Como corredor, quiero cargar fotos y datos de propiedades para armar el catálogo de venta/arriendo. | Alta |
| RF-03 | Búsqueda y Filtrado | Como cliente, quiero filtrar propiedades por zona y precio para agilizar mi búsqueda de vivienda. | Alta |
| RF-04 | Gestión de Clientes | Como corredor, quiero registrar y hacer seguimiento a mis prospectos de manera centralizada. | Media |
| RF-05 | Agendamiento de Visitas | Como cliente, quiero agendar visitas directamente desde un calendario virtual para ver propiedades. | Alta |
| RF-06 | Control de Estados | Como administrador, quiero cambiar el estado de las propiedades a "Reservado/Vendido" para controlar el stock. | Alta |
| RF-07 | Reportes Administrativos | Como administrador, quiero generar reportes de ventas mensuales para tomar decisiones estratégicas. | Media |
| RF-08 | Notificaciones Automáticas | Como usuario, quiero recibir alertas por email/app para no olvidar mis citas o visitas agendadas. | Baja |
| RF-09 | Geolocalización | Como cliente, quiero ver la ubicación exacta en un mapa integrado para entender el entorno de la propiedad. | Media |
| RF-10 | Gestión de Roles | Como administrador, quiero definir permisos para asegurar que cada usuario vea solo la información que le corresponde. | Alta |

2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

(Para asegurar el estándar técnico y la viabilidad operativa)

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | El sistema debe responder a las consultas de búsqueda de propiedades en menos de 2 segundos. |
| RNF-02 | Seguridad | Todas las contraseñas de los usuarios deben estar encriptadas en la base de datos bajo el estándar BCrypt. |
| RNF-03 | Disponibilidad | La plataforma web debe garantizar un tiempo de actividad (Uptime) del 99.9% anual. |
| RNF-04 | Usabilidad | El diseño de la interfaz debe ser "responsive" (adaptable a pantallas de móviles, tablets y escritorio). |
| RNF-05 | Escalabilidad | La arquitectura del servidor debe soportar hasta 1,000 usuarios concurrentes sin presentar degradación en el servicio. |
| RNF-06 | Mantenibilidad | El código fuente debe estar documentado y estructurado de forma modular (utilizando Clean Architecture). |
| RNF-07 | Interoperabilidad | El sistema debe exponer una API REST segura para permitir futuras integraciones con portales externos (ej. Portal Inmobiliario). |
| RNF-08 | Privacidad y Legalidad | El sistema debe cumplir estrictamente con la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y datos personales en Chile. |
| RNF-09 | Recuperabilidad | Se deben realizar y almacenar copias de seguridad (Backups) automáticas de la base de datos cada 24 horas. |
| RNF-10 | Localización | El sistema debe operar por defecto en formato de moneda CLP (Pesos Chilenos / UF) y bajo la zona horaria de Santiago de Chile. |

3. Planificación del Proyecto y Carta Gantt

El desarrollo de la solución se estima en 9 semanas, integrando las etapas clásicas del ciclo de vida del software con los ciclos de desarrollo de la metodología ágil Scrum (Sprints).

3.1 Tabla de Costos y Tiempos

| Etapa (Ciclo de Vida) | Tarea Específica | Duración | Costo Estimado (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis | Levantamiento de Requerimientos y Definición de Arquitectura | 1.5 Semanas | $450.000 |
| 2. Diseño | Creación de Prototipos UI/UX y Diseño de Base de Datos | 1.5 Semanas | $600.000 |
| 3. Desarrollo | Sprint 1: RF1 a RF5 (Propiedades y Clientes) | 2 Semanas | $1.200.000 |
| 3. Desarrollo | Sprint 2: RF6 a RF10 (Visitas, Reportes, Roles) | 2 Semanas | $1.200.000 |
| 4. Pruebas (Testing) | Pruebas Unitarias, de Integración y UAT | 1 Semana | $350.000 |
| 5. Mantenimiento | Despliegue en producción, capacitación de usuarios y soporte | 1 Semana | $350.000 |
| TOTALES |  | 9 Semanas | $4.150.000 |

3.2 Cronograma Visual (Carta Gantt)

| Tarea / Semanas | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Análisis | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Diseño |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Desarrollo (Sprint 1) |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Desarrollo (Sprint 2) |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  |
| Fase 4: Pruebas y QA |  |  |  |  |  |  | ██ |  |  |
| Fase 5: Mantenimiento y Despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ |

4. Estrategia de Aseguramiento de la Calidad (QA)

Para garantizar que el sistema cumpla con los estándares exigidos, evite los errores actuales en los contratos y aporte valor real a InmoPlus Chile SpA, se implementarán las siguientes acciones de calidad:

- Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT): Antes del lanzamiento final, se realizarán sesiones guiadas con los corredores de InmoPlus para validar que los flujos de "Agendamiento" y "Venta" en el software coinciden fluidamente con la realidad del negocio. (Beneficio: Garantiza la adopción de la herramienta por parte del personal).

- Validación Automática de Datos: Implementación de máscaras de entrada (ej. formato de RUT obligatorio) y validaciones en los formularios para la generación de documentos. (Beneficio: Reduce drásticamente los errores de digitación en los contratos, uno de los problemas críticos detectados en el caso).

- Auditoría de Roles y Permisos: Pruebas periódicas de ciberseguridad para asegurar que un perfil "Cliente" no pueda acceder mediante manipulación de URLs a los módulos exclusivos del perfil "Administrador". (Beneficio: Protege la información confidencial de la empresa).

5. Diseño de Prototipo y Flujos de Usuario

(Nota: Aquí debes mantener las imágenes de tu diseño de prototipo original en Figma y la explicación de los flujos del usuario que ya tenías en las páginas 14, 15 y 16 de tu informe).

- Diseño Visual: Paleta de colores (Azul corporativo, verde, blanco y gris) enfocada en transmitir confianza y limpieza.

- Flujo Principal: Usuario inicia sesión -> Corredor registra cliente/busca propiedades -> Sistema muestra resultados -> Corredor selecciona propiedad y agenda visita -> Cliente es notificado -> Se realiza la visita -> Administrador actualiza el estado.